محفظة المشروعات الاستراتيجية لتعظيم الإيرادات (2025-2030)

" تصدير الخدمة والقيمة المضافة"

1. مقدمة ومنهجية المحفظة

تم تصميم هذه المحفظة المكونة من 10 مشروعات لتعالج الفجوات الهيكلية في خدمات تموين السفن بقناة السويس، مع هدف رئيسي هو تعظيم إيرادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون الحاجة لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك عبر التحول من "تأجير الأراضي الفضاء" إلى نموذج "تأجير المنشآت المجهزة" و"تحصيل رسوم الخدمات والواردات".

إجمالي المؤشرات المالية للمحفظة (ملخص تنفيذي):

- إجمالي الاستثمار المطلوب (CAPEX): 135.5 مليون دولار.

- إجمالي الإيراد السنوي المتوقع للهيئة: 22.8 مليون دولار (متوسط عائد سنوي).

- العائد على استثمار الهيئة (ROI): 16.8% (استرداد كامل في ~6 سنوات).

- فرص العمل المباشرة: +3,200 وظيفة نوعية.

### المشروع الأول: المنصة الرقمية اللوجستية  (ShipPay)

الكود: PROJ-1.1
التصنيف: بنية تحتية تكنولوجية

#### الفجوة والحل المقترح

- الفجوة: غياب الشفافية في الإجراءات وتأخر عمليات الإفراج الجمركي، والتي تستغرق حاليًا 16 ساعة.

- الحل: إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر خدمة "المسار الأخضر" (Green Lane)، مما يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات مقابل رسوم خدمة رمزية.

#### أ. المكونات الفنية والتكلفة التقديرية

| المكون | المواصفات الفنية | التكلفة (بالدولار الأمريكي) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| تطوير البرمجيات | Web/Mobile App + AI Engine | $1,200,000 | Gartner IT Benchmark |
| بنية تحتية لإنترنت الأشياء (IoT) | بوابات ذكية وقارئات RFID | $1,500,000 | Honeywell Industrial |
| التكامل مع الجهات الحكومية | ربط إلكتروني مع أنظمة الجمارك والبنوك | $1,100,000 | تقدير محلي |
| الإجمالي |  | $3,800,000 |  |

#### ب. نموذج إيرادات الهيئة (الإطار القانوني)

- آلية التحصيل: فرض "مقابل خدمة استخدام المنصة" استنادًا إلى قرار من مجلس الإدارة (وفقًا للمادة 131).

- أساس الحساب: نسبة 1.5% من إجمالي قيمة الفواتير التي تتم إدارتها عبر المنصة (القيمة المستهدفة: 500 مليون دولار).

- الإيراد السنوي المتوقع للهيئة: 7,500,000 دولار أمريكي.

في سياق الاستراتيجية التي تم إعدادها لتطوير محور قناة السويس، يُعد مصطلح "الممر الأخضر" (Green Lane) هو حجر الزاوية التشريعي واللوجستي لنجاح المشروع بالكامل. بدون هذا الممر، لن تفلح الاستثمارات في البنية التحتية وحدها في سد الفجوة مع سنغافورة والفجيرة.

إليك توضيح شامل للمفهوم وآلية عمله وأثره الاقتصادي:

1. التعريف الإجرائي :

الممر الأخضر (Green Lane) ليس طريقاً مسفلتاً باللون الأخضر فحسب، بل هو نظام جمركي وإداري سريع المسار (Fast-Track System) يمنح "أولوية المرور الفوري" لشحنات تموين السفن (أغذية، وقود، قطع غيار) دون الخضوع لإجراءات التفتيش الروتينية المعقدة عند بوابات المنطقة الحرة أو الميناء، وذلك اعتماداً على مبدأ "الإفراج المسبق" و "إدارة المخاطر".

2. لماذا هو ضروري؟ (المشكلة الحالية)

في الوضع الحالي (Red/Yellow Lane):

- تصل شاحنة الخضروات من المزرعة إلى بوابة المنطقة الحرة/الميناء.

- تتوقف الشاحنة للتفتيش اليدوي (خوفاً من التهريب).

- يتم مراجعة الفواتير ورقياً ومطابقتها.

- يتم حساب الرسوم (أو التأكد من الإعفاء).

- النتيجة: تستغرق العملية من 4 إلى 8 ساعات عند البوابات فقط. هذا التأخير يفسد الأغذية الطازجة ويجعل السفن ترفض الانتظار.

3. آلية عمل "الممر الأخضر" المقترح

يعتمد الممر الأخضر على ثلاثة ركائز تقنية وتشريعية:

أ. المشغل الاقتصادي المعتمد  (Trusted Trader / AEO)

لا يُمنح الممر الأخضر للجميع، بل لشركات التموين (Suppliers) التي تم اعتمادها مسبقاً (White-listed). هذه الشركات:

- لديها سجل نظيف (بلا مخالفات تهريب).

- تضع ودائع بنكية كضمان لدى الجمارك.

- تخضع لرقابة صارمة دورية (Audit) بدلاً من تفتيش كل شحنة.

ب. التخليص المسبق (Pre-Arrival Clearance)

بواسطة المنصة الرقمية (ShipPay المقترحة في الدراسة):

- يتم إرسال بيانات الشحنة إلكترونياً للجمارك قبل تحرك الشاحنة من المصنع.

- يقوم النظام الآلي بالموافقة الفورية وإصدار "QR Code".

ج. المرور الذكي (Smart Gates)

عند وصول الشاحنة للميناء:

- لا تتوقف الشاحنة.

- تقرأ البوابات الذكية (RFID/OCR) كود الشحنة ورقم السيارة.

- إذا كانت "ممر أخضر"، تفتح البوابة تلقائياً في 30 ثانية.

4. مقارنة بالأرقام: الأثر المباشر على الدراسة

| وجه المقارنة | الوضع الحالي (بدون Green Lane) | الوضع المستهدف (مع Green Lane) | الأثر في الدراسة |
| --- | --- | --- | --- |
| زمن الإفراج الجمركي | 6 - 12 ساعة | 15 - 30 دقيقة | تقليل زمن التسليم الإجمالي من 16 ساعة إلى 6 ساعات. |
| نسبة التفتيش المادي | 100% من الشحنات | 5% (عشوائي فقط) | تقليل تكدس الشاحنات وتلف الأغذية. |
| التكلفة الإدارية | عالية (موظفين، وقت، أرضيات) | منخفضة (أتمتة) | تقليل تكلفة السلة التموينية بنسبة 10-15%. |
| جاذبية السفن | منخفضة (تفضل عدم التوقف) | عالية (خدمة "Pit Stop" سريعة) | زيادة عدد السفن الطالبة للخدمة. |

5. مثال تطبيقي من الاستراتيجية (سيناريو واقعي)

بدون الممر الأخضر:
سفينة حاويات تطلب "مضخة مياه" عاجلة و 5 طن خضروات. المورد يشتري المضخة من القاهرة والخضروات من الإسماعيلية. الشحنة تصل جمارك السويس، الموظف يطلب تفريغ الخضروات للتفتيش، ويتأكد من فاتورة المضخة. العملية تأخذ 6 ساعات. السفينة تغادر لأنها لا تستطيع التأخر عن دورها في القافلة. (خسارة صفقة بـ 15,000 دولار).

مع الممر الأخضر:
المورد (المعتمد AEO) يرفع البيانات على المنصة. السيستم يعطي "الضوء الأخضر". الشاحنة تمر من بوابات إلكترونية مخصصة (Green Lane Gate) دون توقف. الشحنة تصل السفينة في ساعتين. (إتمام الصفقة + رضا العميل).

الخلاصة للوثيقة الرسمية

إدراج "الممر الأخضر" في التوصيات ليس رفاهية، بل هو شرط مسبق (Prerequisite) لنجاح النموذج المالي للدراسة، لأن القيمة المضافة الأساسية التي تقدمها مصر ليست في "المنتج" فقط، بل في "سرعة الاستجابة" للسفن العابرة التي لا تملك رفاهية الوقت.

هذا التغيير المقترح هو تحول جوهري في "فلسفة تحقيق الربح" للهيئة الاقتصادية، وينقلها من دور "المؤجر العقاري" التقليدي إلى دور "الشريك المستثمر".

إليك شرح مبسط وتفصيلي للفرق بين النموذجين ولماذا يعد النموذج الثاني (الشراكة) أفضل بكثير في حالة مشروع تموين السفن تحديداً:

1. النموذج التقليدي: نموذج المالك المؤجر (Landlord Model)

هو النموذج المتبع حالياً في أغلب المناطق الصناعية.

- كيف يعمل؟ تقوم الهيئة بتجهيز الأرض أو الرصيف وتأجيره لشركة (مشغل خاص) مقابل إيجار سنوي ثابت (مثلاً 15 دولار للمتر المربع) أو حق انتفاع ثابت لمدة طويلة (25-50 سنة).

- معادلة الربح للهيئة:

- الربح=مساحةالأرض×سعرالمتر

- المشكلة هنا:

  - إذا نجحت الشركة المشغلة وحققت أرباحاً خيالية (مئات الملايين)، تظل الهيئة تحصل فقط على "الفتات" (الإيجار الثابت).

  - الهيئة معزولة عن نجاح المشروع التجاري.

2. النموذج المقترح: نموذج المشاركة في الإيراد (Revenue Sharing Model)

هو النموذج المعمول به في الموانئ والمطارات العالمية الحديثة (مثل مطار دبي أو سنغافورة).

- كيف يعمل؟ تمنح الهيئة حق التشغيل للشركة مقابل إيجار رمزي بسيط + نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات (Gross Revenue) التي تحققها الشركة.

- معادلة الربح للهيئة:

- الربح=(نسبةمئوية×مبيعات الشركة)+حد أدنى مضمون

- الميزة هنا:

  - عندما يزدهر السوق ويزيد عدد السفن (كما تتوقع الدراسة)، يزيد دخل الهيئة تلقائياً وبشكل طردي.

3. مثال بالأرقام (للتوضيح الحسابي)

لنفترض أننا نطبق هذا على مشروع "محطة الوقود البحرية" المذكور في الدراسة:

- الفرضيات:

  - مساحة الأرض المائية: 5,000 متر مربع.

  - إيرادات بيع الوقود المتوقعة للشركة: 270 مليون دولار سنوياً.

السيناريو أ: نموذج المالك (Landlord) - "الخسارة المقنعة"

- الهيئة تؤجر المتر بسعر ممتاز (مثلاً 50 دولار/متر/سنة).

- دخل الهيئة السنوي =

- 5,000×50

= 250,000 دولار فقط.

- النتيجة: الشركة تكسب الملايين، والهيئة تحصل على ربع مليون فقط.

السيناريو ب: نموذج المشاركة (Revenue Sharing) - "تعظيم العائد"

- الهيئة تتفق على نسبة 2% فقط من إجمالي المبيعات (Royalty Fee).

- دخل الهيئة السنوي =

- 270,000,000×2%

= 5,400,000 دولار.

- النتيجة: قفز دخل الهيئة من 250 ألف إلى 5.4 مليون دولار (زيادة 21 ضعفاً) لنفس المشروع ونفس المساحة.

4. لماذا نوصي بهذا النموذج الآن؟ (الربط بالدراسة)

استندت التوصية إلى ثلاث حقائق كشفتها الدراسة:

- هوامش ربح عالية جداً: الدراسة تتوقع معدل عائد داخلي (IRR) يصل إلى 70% و100% لبعض المشاريع. من "الغبن" أن تكتفي الهيئة بإيجار ثابت بينما يحقق المستثمر هذه العوائد الضخمة مستغلاً أصول الدولة (موقع القناة).

- الرقمنة تمنع التلاعب: العيب التاريخي لنظام "المشاركة" هو أن الشركات كانت تخفي إيراداتها الحقيقية لتقليل حصة الحكومة. ولكن مع وجود "المنصة الرقمية ShipPay" المذكورة في الدراسة، ستمر كل المدفوعات إلكترونياً وتراها الهيئة لحظياً، فلا مجال لإخفاء دولار واحد.

- توزيع المخاطر: المستثمرون يفضلون هذا النموذج أحياناً في البداية، لأنه يقلل عليهم عبء الإيجارات الثابتة الباهظة في سنوات البداية، حيث يدفعون للحكومة فقط عندما يربحون.

الخلاصة:

التحول لنموذج "الشراكة في الإيراد" يعني أن الهيئة لم تعد مجرد "محصل إيجارات"، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً ينمو دخله مع كل سفينة تعبر القناة وتطلب خدمة، مما يحقق المليارات بدلاً من الملايين.

تحليلك دقيق جداً من الناحية القانونية (المادة 41 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية)، حيث يتم تحصيل 2% من قيمة السلع الواردة (CIF) لمشروعات التخزين، أو 1% من الإيرادات لمشروعات الخدمات.

بما أن نشاط "تموين السفن" يُصنف غالباً كنشاط تخزين واتجار في المناطق الحرة، فإن الرسم الحالي هو 2% على الوارد (التكلفة).

للإجابة على سؤالك: "ما هي العواقب لو تركنا الأمر كما هو؟ وهل الـ 2% على الصادر (سعر البيع) أفضل؟".. دعنا نحلل الأمر بلغة الأرقام والمكسب والخسارة دون الحاجة لتعديل تشريعي معقد.

1. المقارنة الحسابية: أيهما أكثر ربحاً للهيئة؟

المعادلة بسيطة:

- النظام الحالي: 2% من تكلفة البضاعة (سعر الاستيراد).

- النظام الافتراضي (على الصادر): 2% من سعر البيع للسفينة.

بما أن سعر البيع = التكلفة + هامش الربح، فإن النسبة على الصادر دائماً أكبر كرقم مطلق، لكن الفارق يعتمد على "حجم هامش الربح".

مثال عملي (لشحنة خضروات ومؤن):

- تكلفة الاستيراد (CIF): 100 دولار.

- هامش الربح المعتاد في تموين السفن: 30% - 40%.

- سعر البيع للسفينة: 140 دولار.

أ. في الوضع الحالي (القانوني):

- دخل الهيئة =

- 100×2%=2 dollar

ب. لو كان الرسم على الصادر (الافتراضي):

- دخل الهيئة =

- 140×2%=2.8 dollar

النتيجة المباشرة: بقاء الوضع كما هو يُفقد الهيئة حوالي 40% زيادة محتملة في الرسوم في هذا المثال. وكلما زاد هامش ربح المستثمر (كما في قطع الغيار النادرة حيث يصل الربح لـ 100%)، زادت خسارة الهيئة للفرصة البديلة.

2. عواقب "بقاء الوضع كما هو" (السيناريو الواقعي)

إذا قررت عدم الدخول في دوامة التعديل التشريعي وأبقيت على الـ 2% وارد، فهناك إيجابيات وسلبيات:

أولاً: الإيجابيات (لماذا قد يكون الوضع الحالي جيداً؟)

- الدفع المقدم (Cash Upfront): الهيئة تحصل على رسومها بمجرد دخول البضاعة المخزن، بغض النظر عما إذا تم بيعها للسفن أم لا. هذا يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويحمي الهيئة من مخاطر الركود التجاري للمستثمر.

- سهولة التحصيل: السيطرة على "الوارد" جمركياً أسهل بكثير من تتبع فواتير البيع للسفن التي قد يتم التلاعب بقيمتها (Under-invoicing) لتقليل الرسوم.

- تشجيع حركة دوران المخزون: المستثمر دفع الرسوم مسبقاً، مما يضعه تحت ضغط لبيع البضاعة بسرعة لتعويض ما دفعه، وهذا ينشط الحركة.

ثانياً: السلبيات (المخاطر والعوائد الضائعة)

- ضياع العائد من "القيمة المضافة": في خدمات تموين السفن، الخدمة (السرعة، التوصيل) جزء كبير من السعر. الهيئة حالياً تأخذ رسوماً على "السلعة" فقط ولا تأخذ شيئاً على "الخدمة" أو الربح الذي يجنيه المستثمر.

- تثبيط التخزين الاستراتيجي: دفع 2% مقدماً على بضائع غالية الثمن (مثل محركات السفن) قد يجعل المستثمرين يترددون في تخزين كميات كبيرة خوفاً من تجميد أموالهم في رسوم لهيئة الاستثمار قبل البيع، مما يضعف ميزة "توافر كل شيء" التي نسعى إليها.

3. الحل الذكي: كيف نعظم العائد "دون" تعديل القانون؟

بما أن تعديل القانون صعب وطويل، وبما أننا نريد تعويض الفارق بين (الـ 2 دولار والـ 2.8 دولار في المثال السابق)، يمكن استخدام "أدوات تشغيلية" متاحة في صلاحيات مجلس الإدارة أو من خلال الخدمات المضافة في الدراسة:

أ. رسوم الخدمات الرقمية (التعويض عبر المنصة)

في الدراسة اقترحنا منصة "ShipPay". الهيئة لا تستطيع زيادة رسم الـ 2% الوارد، لكنها تستطيع قانوناً فرض "رسوم خدمة استخدام المنصة الرقمية" أو "رسوم خدمة لوجستية" (Service Fees).

- الحل:

  - رسوم الهيئة الثابتة: 2% على الوارد (قانون الاستثمار).

  - رسوم المنصة الرقمية: 1% - 1.5% على كل فاتورة بيع للسفينة (مقابل خدمة التوصيل السريع Green Lane).

- النتيجة: تكون الهيئة قد حصلت فعلياً على النسبة التي تريدها من "سعر البيع" ولكن تحت مسمى "مقابل خدمة" وليس "رسم منطقة حرة"، وهذا لا يحتاج تعديل قانون بل قرار مجلس إدارة بتسعير خدمات.

ب. نموذج "مقابل الانتفاع" الديناميكي

القانون يحدد الحد الأدنى للإيجار، لكنه لا يمنع العقود الاتفاقية المبتكرة في تخصيص الأراضي الجديدة.

- بدلاً من الاكتفاء بـ 15$/متر، يمكن صياغة عقد التخصيص للمشروعات الجديدة (مثل محطة الوقود) ليكون:

  - 15$ إيجار ثابت + (نسبة متغيرة من الإيراد "Royalty" تورد للهيئة كتبرع أو مساهمة في تطوير المنطقة). هذه النقطة تحتاج صياغة قانونية حذرة لتجنب شبهة الازدواج الضريبي، لكنها متبعة في عقود الـ BOT.

الخلاصة للقرار

- لا أنصح بتغيير القانون الآن: الإجراء طويل جداً وقد يفتح باباً لقلق المستثمرين من عدم استقرار التشريعات.

- الـ 2% على الوارد "أكثر أماناً": تضمن حق الهيئة حتى لو فشل المشروع في البيع.

- التعويض يتم عبر "الخدمات": الفارق المالي الذي تخسره الهيئة من عدم التحصيل على "الصادر"، يجب تعويضه بفرض رسوم على الخدمات المضافة (المنصة الإلكترونية، المرور السريع، شهادات الجودة).

بذلك، تحافظ الهيئة على حصتها القانونية المضمونة (2% وارد)، وتشارك المستثمر في أرباحه عبر رسوم الخدمات (نسبة من المبيعات عبر المنصة).

إليك التصور الكامل والتفصيلي لمنصة "ShipPay"، مصمم ليكون نظام تشغيل متكامل (Operating System) لقطاع تموين السفن في محور قناة السويس، وليس مجرد تطبيق لطلب الطعام.

هذا التصور يربط بين التكنولوجيا، اللوجستيات، والرقابة المالية لتعظيم دخل الهيئة وتحقيق الكفاءة.

وثيقة التصور الفني والتشغيلي لمنصة ShipPay

1. المفهوم الأساسي (Core Concept)

ShipPay هي منصة رقمية مركزية (Digital Marketplace & Control Tower) تعمل كحلقة وصل ذكية بين ثلاثة أطراف:

- السفن العابرة (المشتري): تطلب المؤن والخدمات.

- موردو المناطق الحرة (البائع): يعرضون بضائعهم وخدماتهم.

- الهيئة والجمارك (المنظم والرقيب): لإدارة الممر الأخضر وتحصيل الرسوم.

2. إدارة المخزون: "المخزن الافتراضي الموحد" (Virtual Inventory)

أهم نقطة في المنصة هي أنها لا تُلغي مخازن المستثمرين الحالية، بل توحدهم رقمياً.

أين يكون المخزون؟ (Physical Location)

يعتمد النظام على نموذج Hub & Spoke:

- المخازن الفرعية (Spokes): هي مخازن الشركات المرخصة حالياً داخل المنطقة الحرة (شركات القطاع الخاص). تظل البضاعة عندهم.

- مركز التجميع اللوجستي (The Hub): (المقترح إنشاؤه في الدراسة) في المنطقة الحرة الجنوبية. وظيفته ليست التخزين طويل الأمد، بل "التجميع السريع" (Cross-docking). يتم فيه تجميع الطلبية (لحوم من مورد أ + خضار من مورد ب + قطع غيار من مورد ج) لتخرج في شاحنة واحدة للسفينة.

كيف تدار رقمياً؟

- الربط (Integration): المنصة ترتبط ببرامج المخازن (ERP) لدى الموردين الكبار.

- الرؤية اللحظية: عندما تطلب السفينة "طماطم"، المنصة ترى فوراً من لديه طماطم متاحة وتاريخ صلاحيتها وسعرها.

- الحجز الآلي: بمجرد الطلب، يتم حجز الكمية رقمياً من مخزن المورد لمنع بيعها لعميل آخر.

3. تدفق العمل (Workflow) - رحلة الطلب خطوة بخطوة

المرحلة 1: قبل وصول السفينة (48 - 24 ساعة)

- التنبؤ (AI): المنصة ترسل إشعاراً لقبطان السفينة القادمة: "نحن نعلم أنك ستحتاج خضروات ووقود.. هذه باقة مقترحة بخصم 10% إذا طلبت الآن".

- الطلب: يفتح القبطان التطبيق (يعمل Offline و Online)، يختار المنتجات أو يوافق على الباقة المقترحة.

- الدفع: يتم حجز المبلغ من المحفظة الإلكترونية للسفينة (Escrow Account).

المرحلة 2: التجهيز والموافقات (داخل المنطقة الحرة)

- توزيع المهام: المنصة ترسل أوامر توريد للموردين المعنيين (أنت جهز اللحوم، وأنت جهز الزيوت).

- التجميع: الموردون ينقلون البضاعة إلى "منطقة التجميع" (Hub).

- الإفراج الجمركي الآلي (Green Lane):

  - يقوم المورد بمسح كود البضاعة.

  - المنصة ترسل البيانات للجمارك والهيئة آلياً.

  - يصدر "إذن خروج ذكي" (QR Code) خلال ثوانٍ (بناءً على الثقة والوديعة المسبقة).

المرحلة 3: التسليم (Last Mile)

- التحميل: تخرج الشاحنة/البارجة الموحدة وعليها طلبية السفينة بالكامل.

- المرور: تمر الشاحنة من البوابة الذكية، الكاميرات تقرأ الـ QR Code وتفتح البوابة دون توقف.

- الاستلام: تصل للسفينة، يوقع القبطان إلكترونياً على التابلت (Proof of Delivery).

المرحلة 4: التسويات المالية (Financial Settlement)

- فك الحجز: المنصة تحول الأموال للموردين.

- استقطاع الرسوم:

  - تخصم 1.5% رسوم خدمة المنصة (إيراد إضافي للهيئة).

  - تتأكد من سداد الـ 2% الوارد (إذا كانت مستحقة).

4. احتياجات ومتطلبات التشغيل (Requirements)

لتحويل هذا التصور لواقع، نحتاج الآتي:

أ. الاحتياجات التقنية (Tech Stack)

- البنية التحتية السحابية: استضافة على سيرفرات محلية قوية (Data Center) داخل المنطقة الحرة (للسرعة وأمن المعلومات).

- تطبيق الويب والموبايل: واجهة للكابتن (Buyer App)، واجهة للمورد (Vendor App)، ولوحة تحكم للهيئة (Admin Dashboard).

- أجهزة IoT: بوابات ذكية (Smart Gates) + أجهزة Handheld للمخازن.

- نظام Blockchain: (اختياري في البداية لكن مفضل) لضمان نزاهة المدفوعات وعدم التلاعب في الفواتير.

ب. الاحتياجات البشرية (Team)

لن تقوم الهيئة بالتشغيل التقني بنفسها، بل يُفضل إسنادها لشركة تقنية، لكن الهيئة تحتاج فريق إدارة:

- مدير عمليات المنصة: يراقب تدفق الطلبات وحل المشاكل اللوجستية.

- فريق خدمة عملاء (24/7): (عصب المشروع) يتحدثون الإنجليزية بطلاقة للتواصل مع السفن.

- فريق الامتثال (Compliance): يراقبون جودة الموردين وأسعارهم لمنع الاحتكار أو الغش.

ج. الاحتياجات التشريعية/الإدارية

- قرار "إلزامية" أو "تفضيلية": إصدار قرار بأن أي طلب تموين يتم عبر المنصة يحصل على أولوية المرور (Green Lane). من يريد العمل بالطريقة القديمة (الورقية) يقف في الطابور العادي (Red Lane). هذا سيجبر الجميع على استخدام المنصة طوعاً.

- لائحة تسعير الخدمات: قرار مجلس إدارة بفرض "رسم خدمة رقمية" (Service Fee) على المعاملات داخل المنصة.

5. نموذج العائد المالي من المنصة (كيف تربح الهيئة؟)

هنا نعوض فكرة الـ 2% على الصادر التي تحدثنا عنها:

- رسوم العضوية (Subscription): يدفع المورد 1000$ سنوياً ليكون "مورداً معتمداً" على المنصة.

- رسوم المعاملات (Transaction Fee): 1.5% من قيمة كل فاتورة تدفعها السفينة (نظير التسهيل والسرعة).

  - مثال: لو حجم التعاملات 500 مليون دولار سنوياً، دخل الهيئة من هذه النسبة فقط = 7.5 مليون دولار (زيادة على رسوم المنطقة الحرة التقليدية).

- البيانات (Data Monetization): بيع تقارير تحليلية لشركات الملاحة العالمية عن أنماط الاستهلاك في القناة.

الخلاصة: شكل التجربة للمستخدم (User Experience)

القبطان: "فتحت التطبيق قبل القناة بيوم، طلبت كل شيء، دفعت بضغطة زر، وصلتني البضاعة بمجرد رمي المخطاف.. تجربة مثل أمازون لكن في البحر."

المورد: "البضاعة تخرج من مخزني بسرعة، لا أتعامل مع ورق الجمارك، فلوسي تدخل حسابي فور التسليم.. النظام مريح جداً."

الهيئة: "نرى كل دولار يتحرك، نحصل رسومنا آلياً، وسمعة المنطقة الحرة أصبحت عالمية."

هذا سؤال جوهري ويدل على حيطة إدارية وقانونية واجبة.

الافتراض بأن الهيئة العامة للاستثمار (أو مجلس إدارة المنطقة الحرة) يملك صلاحية فرض "مقابل خدمة" دون الحاجة لتعديل قانون الاستثمار، يستند إلى التفرقة القانونية الجوهرية بين "الرسم السيادي/الضريبي" وبين "مقابل الخدمة الفعلية".

إليك السند القانوني التفصيلي من واقع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية:

1. السند القانوني: صلاحيات مجلس الإدارة (المادة 131)

المادة الحاكمة لصلاحيات مجلس إدارة الهيئة هي المادة (131) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

- نص المادة: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها... وله على الأخص:

  - البند (6): وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالهيئة والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة...

  - البند (10): تحديد فئات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة... بما لا يجاوز القيم المنصوص عليها في هذا القانون."

التفسير القانوني:
المشرع أعطى مجلس الإدارة صلاحية مطلقة في تسعير "الخدمات" التي تقدمها الهيئة. عندما تنشئ الهيئة "منصة إلكترونية" (ShipPay) وتوفر "ممر أخضر" (بوابات ذكية وسرعة إفراج)، فهذه خدمة مستحدثة لم تكن موجودة وقت تشريع القانون، وبالتالي يحق لمجلس الإدارة تسعيرها.

2. السند القانوني: موارد الهيئة (المادة 133)

حددت المادة (133) مصادر تمويل الهيئة، وفصلت بين الرسوم القانونية وبين مقابل الخدمات.

- نص المادة: "تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

  - 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

  - 2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات."

التفسير القانوني:
القانون اعترف صراحة بأن "مقابل الخدمات" هو مورد مالي مستقل عن "الرسوم" (التي هي الـ 1% أو 2% المنصوص عليها في المادة 41). وبالتالي، تحصيل مبلغ مقابل استخدام المنصة الرقمية يدخل تحت بند "مقابل الخدمات" المشروع قانوناً.

3. التكييف القانوني: الفرق بين "الرسم" و"الثمن العام"

لكي يكون قرارك محصناً ضد أي طعن أمام القضاء الإداري، يجب أن يكون التكييف القانوني للمبلغ المحصل هو "ثمن عام" (Public Price) وليس "رسم" (Fee) أو "ضريبة" (Tax).

- الرسم (مثل الـ 2% الوارد): يُفرض بقانون، ويُدفع جبراً سواء استفاد الممول من خدمة مباشرة أم لا (مقابل الانتفاع بالنظام القانوني للمنطقة الحرة). هذا لا يمكن تعديله إلا بقانون.

- مقابل الخدمة (مثل رسوم المنصة): هو مبلغ يدفع طواعية (أو شبه طواعية) نظير منفعة محددة ومباشرة (وهي هنا: السرعة، الأتمتة، الدخول في الممر الأخضر، الربط مع السفن).

الشرط القانوني الوحيد هنا:
يجب أن تكون الخدمة "حقيقية". أي لا يجوز فرض الرسوم على الورق فقط. وجود "المنصة الإلكترونية" و"البوابات الذكية" هو المسوغ المادي الذي يجعل تحصيل هذا المقابل مشروعاً (مقابل انتفاع ببنية تحتية تكنولوجية).

4. سابقة قانونية وتطبيقية (نظام "نافذة")

أقوى حجة قانونية هي القياس على ما تم تطبيقه في منظومة "نافذة" (ACI) في الجمارك المصرية:

- الجمارك لم تعدل قانون الجمارك لفرض رسوم "نافذة".

- ولكن تم فرض "مقابل خدمات إدارية ولوجستية" نظير استخدام المنصة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات.

- تم ذلك بقرارات وزارية وإدارية استناداً لصلاحية الوزير/الهيئة في تسعير الخدمات المستحدثة.

الخلاصة للصياغة في القرار الإداري

عند صياغة قرار مجلس الإدارة، لا يجب القول: "فرض رسم إضافي على الصادر بنسبة 1.5%" (لأن هذا قد يُطعن عليه بأنه تعديل لقانون الاستثمار).

الصياغة القانونية السليمة:
"الموافقة على تحصيل مقابل خدمة استخدام المنصة الرقمية اللوجستية (ShipPay) وخدمات المسار السريع (Green Lane)، وذلك بنسبة (س%) من قيمة المعاملة التي تتم عبر المنصة، نظير الخدمات التكنولوجية واللوجستية المقدمة."

بذلك، تكون استندت إلى المادة 131 من قانون الاستثمار، وحققت الهدف المالي (نسبة من سعر البيع) دون الاصطدام بعقبة التعديل التشريعي للمادة 41.

إليك مسودة مذكرة عرض رسمية (Board Memo) مُعدة للعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصاغة بلغة قانونية وإدارية رصينة، وتغطي كافة الجوانب التي طلبتها.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
قطاع المناطق الحرة / قطاع التخطيط الاستراتيجي
مكتب رئيس القطاع

التاريخ: 
مذكرة للعرض على السيد الرئيس التنفيذي للهيئة
للتفضل بالعرض على مجلس الإدارة الموقر

الموضوع: مقترح إنشاء المنصة الرقمية اللوجستية لتموين السفن (ShipPay) وتحديد مقابل خدمات التشغيل والمسار السريع (Green Lane).

أولاً: خلفية الموضوع والمبررات

في إطار توجيهات الدولة بتعظيم العوائد من اقتصاديات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير منظومة الخدمات البحرية؛ أظهرت الدراسات الاستراتيجية وجود فجوة تنافسية بين المناطق الحرة المصرية والموانئ المنافسة (مثل الفجيرة وسنغافورة) تتمثل في طول زمن الإفراج الجمركي واللوجستي لمؤن السفن، وغياب الرقمنة.

وحيث أن النظام الحالي لتحصيل رسوم المنطقة الحرة (المادة 41 من قانون الاستثمار) يحدد الرسم بنسبة 2% من قيمة السلع الواردة (CIF)، فإن الهيئة لا تستفيد مالياً من "القيمة المضافة" و"هامش الربح" الذي يتحقق عند بيع هذه السلع للسفن (والذي يتراوح بين 30-40% زيادة عن التكلفة)، مما يضيع موارد مالية كبيرة على الهيئة.

لذا؛ يُقترح إطلاق منظومة رقمية متكاملة لتموين السفن، تقدم خدمة "المسار الأخضر" لسرعة التوصيل، مقابل "بدل خدمة" يحسب كنسبة من الفاتورة النهائية.

ثانياً: الآلية المقترحة (المنصة والمسار الأخضر)

- المنصة الرقمية (ShipPay): سوق إلكتروني يربط موردي المناطق الحرة بالسفن العابرة، يتيح الطلب المسبق، والمدفوعات الإلكترونية، والخصم المباشر لمستحقات الهيئة.

- نظام المسار الأخضر (Green Lane): نظام إفراج مسبق يعتمد على إدارة المخاطر، يسمح بخروج شحنات التموين المسجلة على المنصة عبر بوابات ذكية دون توقف للتفتيش اليدوي، مما يقلص زمن التسليم من 16 ساعة إلى 6 ساعات.

- الطبيعة الاختيارية: الاشتراك في المنصة اختياري للمستثمر. من يرغب في الاستفادة من ميزة "السرعة الفائقة" والوصول المباشر لطلبات السفن يشترك ويدفع مقابل الخدمة. أما من يرغب في العمل بالنظام الورقي التقليدي (المسار العادي) فلا يطبق عليه المقابل الإضافي.

ثالثاً: الأسانيد القانونية واللائحية

يستند هذا المقترح إلى التكييف القانوني بأن المبلغ المحصل هو "مقابل خدمة فعلية" (Service Fee) وليس "رسماً جمركيًا أو ضريبيًا" (Fiscal Duty)، وذلك تأسيساً على:

- صلاحيات مجلس الإدارة:
نصت المادة (131) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في بندها العاشر على اختصاص مجلس الإدارة بـ: "تحديد فئات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة... بما لا يجاوز القيم المنصوص عليها". وحيث أن "خدمة المنصة الرقمية" و"المرور السريع" هي خدمات مستحدثة، ينعقد الاختصاص للمجلس بتسعيرها.

- تنوع موارد الهيئة:
نصت المادة (133) من ذات القانون على أن موارد الهيئة تشمل: "2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات". مما يؤكد الفصل التشريعي بين الرسوم السيادية (المادة 41) ومقابل الخدمات التشغيلية.

- السوابق القانونية والإدارية:
يُقاس هذا المقترح على نظام "نافذة" (ACI) المطبق في وزارة المالية، حيث يتم تحصيل "مصاريف خدمات إدارية ولوجستية" نظير استخدام المنصة الإلكترونية، وذلك بقرار وزاري وتنظيمي دون الحاجة لتعديل قانون الجمارك، باعتبارها خدمة تكنولوجية مضافة.

رابعاً: طريقة الحساب والأثر المالي المتوقع

طريقة الاحتساب المقترحة:
يتم تحصيل مقابل خدمة استخدام المنصة بنسبة مقترحة (1.5%) من إجمالي قيمة فاتورة البيع للسفينة (Total Invoice Value)، تضاف تلقائياً عند الدفع الإلكتروني.

الأثر المالي المباشر (إيرادات الهيئة):

- بافتراض حجم تعاملات سنوي مستهدف: 500 مليون دولار.

- الوضع الحالي (2% وارد فقط): العائد التقريبي 7 - 8 مليون دولار.

- الوضع المقترح (إضافة 1.5% خدمة على الصادر): عائد إضافي 7.5 مليون دولار.

- الإجمالي: مضاعفة دخل الهيئة من النشاط دون المساس بالقانون.

خامساً: تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي

- على حجم الصادرات الخدمية:
تقليل زمن الخدمة عبر "المسار الأخضر" سيرفع تنافسية الموانئ المصرية، مما يجذب خطوطاً ملاحية جديدة كانت تفضل التموين في موانئ منافسة، مما يزيد حصيلة الصادرات الخدمية بنسبة متوقعة 20-30% خلال العام الأول.

- على العمالة:
تتطلب المنصة ومراكز التجميع اللوجستي عمالة فنية مدربة (إدارة مخزون، تكنولوجيا معلومات، لوجستيات)، مما يخلق حوالي 2,000 فرصة عمل مباشرة جديدة ونوعية.

- على الحوكمة:
التحول الرقمي الكامل للمدفوعات يقضي على أي تلاعب في الفواتير (Under-invoicing)، مما يضمن تحصيل مستحقات الدولة السيادية بدقة 100%.

سادساً: مشروع القرار المعروض

بناءً على ما تقدم، نتشرف بالعرض على مجلس الإدارة الموقر للنظر في الموافقة على:

- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية لتموين السفن (ShipPay) وتجهيز البنية التحتية للمسار الأخضر (Green Lane) بالمناطق الحرة.

- الموافقة على تحديد "مقابل خدمة استخدام المنصة والمسار السريع" بنسبة (1.5%) من قيمة الفاتورة المصدرة عبر المنصة، كخدمة اختيارية للمستثمرين الراغبين في التمتع بمزايا النظام.

- تفويض السيد الرئيس التنفيذي في التعاقد مع الشريك التقني لتنفيذ المنصة بنظام المشاركة في العائد أو الإسناد، واتخاذ الإجراءات التنفيذية.

والأمر مفوض لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً،،،

رئيس قطاع المناطق الحرة

.........................................

يعتمد للعرض على مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للهيئة

.........................................