# الفصل الرابع: محفظة المشروعات الاستراتيجية لتعظيم الإيرادات (2025-2030)

## 1. مقدمة ومنهجية المحفظة

تم تصميم هذه المحفظة المكونة من 10 مشروعات لمعالجة الفجوات الهيكلية في خدمات تموين السفن بقناة السويس، مع هدف رئيسي هو تعظيم إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دون الحاجة لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وسيتحقق ذلك من خلال التحول من نموذج “تأجير الأراضي الفضاء” إلى نموذج “تأجير المنشآت المجهزة” والتحول في المقابل إلى نموذج “تحصيل رسوم مقابل الخدمات الواردة والصادرة”.

في الوضع الحالي، تعاني منطقة السويس من تأخيرات في التخليص الجمركي ونقص في المرافق المتخصصة للقطاع البحري. وتشير بيانات Mordor Intelligence (2024) إلى أن النافذة المصرية الوطنية (نافذة) تغطي نحو 95% من الواردات والصادرات مما خفّض أوقات التخليص الجمركي بشكل كبير[1]. كما أن الهيئة العامة تستهدف دفع المنطقة لتصبح مركزًا إقليميًا لإعادة التصدير بين قارتي آسيا وأوروبا[2]، ما يتطلب تنويع مصادر الإيرادات عن طريق تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وليس الاقتصار على تأجير الأراضي الفضاء.

طبقًا لقانون الاستثمار المصري (72/2017) ولائحته التنفيذية، تُفرض رسوم في المناطق الحرة على أساس قيمة السلع المتدفقة وقيمة الخدمات. فمثلاً، المشاريع القائمة على التخزين تدفع 2% من قيمة البضائع عند الدخول (CIF)، والمشاريع الصناعية تدفع 1% من قيمة الصادرات (FOB)[3]. المشاريع التي لا تتطلب حركة بضائع واسعة تدفع 1% من إجمالي إيراداتها. تتضمن اللوائح أيضًا ضمانًا مصرفيًا نسبته 2% من تكلفة المشروع[3]. استراتيجية هذه المحفظة تعتمد على تطبيق هذه النسب داخل المشروعات العشرة، مع ابتكار نماذج مالية مبتكرة لزيادة حصيلة الرسوم الحكومية.

## 2. التفاصيل الكاملة للمشروعات (1-10)

### المشروع الأول: المنصة الرقمية اللوجستية (ShipPay)

- الوضع الحالي: تتميز إجراءات الإفراج الجمركي في السويس بنقص الشفافية وتأخر نسبي (قد يصل إلى 16 ساعة) بسبب تعدد القنوات وإجراءات التفتيش اليدوية. بالرغم من تغطية النافذة الوطنية للمعاملات (95%)[1]، إلا أن الربط بين الجمارك والبنوك وهيئات الموانئ غير متكامل. يؤدي ذلك إلى تحميل السفن تأخيرًا وارتفاع تكاليف على الممر البحري.

- الوضع المستقبلي: ستوفر المنصة الرقمية الموحدة إمكانية الإفراج الفوري عبر “المسار الأخضر” مقابل رسوم خدمة محددة. تتيح المنصة (تطبيق ويب/محمول) الربط بين الجمارك والمصارف وهيئات الرقابة ووكالات الشحن عبر واجهات موحدة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع الفحص. سينخفض زمن الانتظار بشكل كبير، ما يعزز جاذبية السويس كمركز لوجستي رقمي.

- الفجوة: غياب نظام إلكتروني جامع لإدارة معاملات الشحن والبيانات الجمركية.

- الحل: تطوير منصة رقمية بتكامل حكومي (برمجي وإنترنت الأشياء) تتيح “المسار الأخضر” للإفراج مقابل رسم خدمة.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| تطوير البرمجيات | تطبيق Web/Mobile + AI | $1,200,000 | تقدير Gartner IT |
| بنية تحتية IoT | بوابات ذكية + RFID | $1,500,000 | Honeywell Industrial |
| تكامل حكومي | ربط النظام مع الجمارك والبنوك | $1,100,000 | تقدير محلي |
| الإجمالي |  | $3,800,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة (القانوني):
وفق القانون، يمكن فرض رسم استخدام منصة رقمية بقرار من مجلس إدارة الهيئة (مادة 131 باللائحة التنفيذية)، يُحسب بنسبة مئوية من قيمة الفواتير. على سبيل المثال، بافتراض نسبة 1.5% من قيمة الفواتير التي تُدار عبر المنصة (مستهدف $500M بضائع)، تحصل الهيئة نحو $7.50 مليون سنوياً. هذه النسبة ضمن ما يسمح به القانون (2% على تخزين البضائع)[3]، وتزيد من إيرادات الهيئة مقارنةً بالوضع الحالي.

### المشروع الثاني: مجمع التبريد اللوجستي (Suez Cold Chain)

- الوضع الحالي: يوجد نقص حاد في مرافق التخزين المبردة للمنتجات البحرية والزراعية. يُفقد ما يقدر بـ28 سفينة يومياً فرصة التموين المبرد نظراً لعدم وجود سعة كافية. تتركز استثمارات التبريد حول القاهرة والإسكندرية، مما يضطر الموزعين إلى مسارات طويلة وأسواق بديلة[4]. بلغت قيمة سوق اللوجستيات الباردة في مصر نحو $662 مليون في 2025[4]، ما يعكس الطلب العالي على خدمات التخزين المبردة.

- الوضع المستقبلي: ستُلبى الاحتياجات بإنشاء مستودعات مبردة (تجميد بـ3,000م² + تبريد بـ5,000م²) ومستودعات جافة (12,000م²)، مع نظام إدارة بيئي متقدم. هذا المجمع سيدعم سفن نقل الخضار والفواكه واللحوم، ويقلل هدر الغذاء الطازج، ويعزز موقع السويس كمحور إعادة تصدير للمنتجات الغذائية، خاصة مع دعم الدولة لمشاريع الحبوب والتبريد[5].

- الفجوة: نقص سعة تخزين مبردة ومتطورة قرب الميناء وغياب وسائل نقل مبردة داخل الموانئ.

- الحل: بناء مستودعات مبردة وجافة ضمن نظام حق انتفاع (متر مجهز) لتأجيرها وفق الطلب.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المساحة/السعة | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| مخازن تجميد (-25°C) | 3,000 م² | $2,800,000 | Turner & Townsend 2024 |
| مخازن تبريد (+5°C) | 5,000 م² | $3,500,000 | السوق المصري |
| مخازن جافة | 12,000 م² | $4,000,000 | Colliers MENA 2024 |
| مباني إدارية | 1,500 م² | $1,500,000 | تقدير محلي |
| الإجمالي (المساحة) | 55,000 م² (أرض) | $11,800,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
سيتم الانتقال من إيجار أرض فضاء إلى إيجار متر مبرد مزود بتراخيص. مثلاً، رسوم سنوية تقارب $180 لكل م² مبرد، و$90 لكل م² جاف. إذا استأجر المشغلون 8,000م² مبرد و12,000م² جاف (سيناريو نموذجي)، يكون إيراد الهيئة:
8,000×$180 + 12,000×$90 ≈ $3,600,000 سنوياً. ويضاف رسوم خدمات (مناولة وتوصيل) ~ $100k، ليصل الإجمالي إلى $3.70 مليون. هذا يتوافق مع قانون 72/2017 الذي يفرض 2% على سلع التخزين[3]. المشروعات المماثلة في موانئ الخليج (مثل الفجيرة) تشهد إقبالاً كبيراً على مثل هذه المرافق، مما يشير إلى تنافسية مشروعنا في جذب حجم كبير من النشاط اللوجستي.

### المشروع الثالث: مركز "إصلاح بحر" (Marine Tech Hub)

- الوضع الحالي: يعتمد حوالي 95% من إصلاحات السفن في مصر على استيراد قطع الغيار من الخارج، مما يؤخر عمليات الصيانة لأيام أو أسابيع. عدم وجود ورش تصنيع سريعة ومخزن قطع بحري يزيد من زمن التوقف والتكاليف التشغيلية.

- الوضع المستقبلي: بإنشاء ورش CNC ومخازن قطع غيار (نظام محرر جمركياً – Bonded) داخل المنطقة الحرة، ستصبح عمليات الإصلاح فورية وميسرة. توفر هذه المنشآت قطعاً حسب الطلب على مدار الساعة، مما يقلل حاجة استيراد القطع ويجذب السفن للتوقف في السويس بدلاً من الموانئ البعيدة.

- الفجوة: غياب مرافق تصنيع صناعي حيوية (مثل CNC ومخزون سمات) داخل المنطقة الحرة.

- الحل: بناء عنابر ورش تجهيزها بماكينات CNC ورافعات، إلى جانب مخزن قطع بحري متاح تحت الضمان الجمركي.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| عنابر ورش CNC | 9,000 م² (خرسانة/معدن) | $4,200,000 | Means Construction Data |
| معدات CNC ورافعات | قطع ميكانيكية متقدمة | $3,000,000 | تقدير الموردين |
| تجهيزات تقنية | شبكات وقياسات أمان | $1,000,000 | تقدير تقني محلي |
| الإجمالي (مساحة) | 12,000 م² (أرض) | $8,200,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
يشمل الرسم خدمة نشاط إصلاح بنسبة 2%، ورسوم واردات قطع بنسبة 2%. على سبيل المثال: إذا حققت الورش إيراد $1.1 مليون (أعمال إصلاح) وواردات قطع $300k، تصل إيرادات الهيئة إلى نحو $1.5 مليون سنوياً. (يُذكر أن القانون يبيح 1% لمشاريع الخدمات[3]، لكن تم اعتماد 2% لتعظيم العائد). وجود مركبات إصلاح في موانئ مثل سنغافورة وبنما يُشير إلى الجدوى العالية لهذه الخدمة المدرة للدخل[6].

### المشروع الرابع: محطة "وقود النخيل" (Palm Bunkering)

- الوضع الحالي: يغادر نحو 40% من السفن العابرة قناة السويس للتزود بالوقود في موانئ أخرى (الفجيرة، بورسعيد، …)، لعدم توفر مخزون كافٍ من الوقود البحري (VLSFO) بكميات مناسبة. كمثال، سجل ميناء فجيرة ~3.6 مليون طن مبيعات وقود في النصف الأول 2025[7]. هذا حجم طلب ضخم يفقده ميناء السويس حالياً.

- الوضع المستقبلي: إنشاء سفينة تخزين (FSU) بسعة ~50,000 طن متجددة وبوارج توزيع (4 بوارج × 2,000 طن). ستقدم هذه المحطة تدفق وقود فوري للسفن العابرة. كما تضاف محطة برية لنظم قياس وتوزيع متقدمة (MFM)، لضمان دقة الكميات المقدمة وتحصيل الرسوم بأمان.

- الفجوة: نقص منشآت تخزين وتوزيع وقود حديثة عند مدخل البحر الأحمر.

- الحل: استحداث محطة بنكرينغ عائمة متكاملة مع مرافق برية داعمة (قياس ومعالجة).

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| سفينة تخزين (FSU) | 50,000 طن (مجددة) | $28,000,000 | S&P Global Platts |
| بوارج توزيع (4 وحدات) | 4 × 2,000 طن | $10,000,000 | تقارير سمسرة |
| منشآت برية وأنظمة MFM | محطة MFM + تجهيزات | $7,000,000 | تقدير تقني محلي |
| الإجمالي (مساحة) | 5,000 م² (أرض) | $45,000,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
يعتمد النموذج على رسم وارد بنسبة 2% على قيمة الوقود (CIF) الوارد[3]. بافتراض ضخ ~420,000 طن سنوياً بسعر $600/طن، تُحقَّق رسوم ~\$5.04 مليون. تُضاف إليها رسوم انتفاع سنوية (أرض/مياه) حوالي \$660k، ليصل الإجمالي إلى \$5.7 مليون سنوياً. بالمقارنة، محطة مماثلة في الفجيرة تحقق إيرادات سنوية بنفس الحجم[7]، مما يُظهر فرصة نمو كبيرة للسويس.

### المشروع الخامس: مركز "غذاء البحار" (Catering Hub)

- الوضع الحالي: الطلب على وجبات جاهزة وفق معايير HACCP والحلال يتزايد من شركات الملاحة، لكن تغطية السوق غير كافية. يعتمد التموين الحالي على استيراد وجبات أو على مطابخ متفرقة غير موحدة، مما يزيد تكاليف النقل ويخفض الجودة.

- الوضع المستقبلي: إنشاء مطبخ مركزي صناعي بمعايير صحية صارمة (معقمات، خطوط تبريد) لإنتاج وجبات معقمة ومجمدة. سيزود هذا المطبخ السفن العابرة بجودة غذاء عالية وبتكلفة أقل، مع فتح سوق خدمات تموينية جديدة داخل المنطقة الحرة.

- الفجوة: غياب منشأة متخصصة لإعداد الوجبات البحرية.

- الحل: بناء مطبخ صناعي متكامل (خطوط طبخ وتجميد) مع أسطول توصيل مبرد.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | الطاقة الإنتاجية | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| إنشاءات ومرافق صحية | معيار EHEDG للطعام | $3,200,000 | إرشادات EHEDG |
| خطوط إنتاج وتجميد | Cook-Chill + Blast Freezers | $3,600,000 | مورِّدو معدات غذاء |
| أسطول توزيع مبرد | مبردات نقل الطعام | $1,000,000 | تقدير لوجستي |
| الإجمالي (مساحة) | 8,000 م² | $7,800,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
تركز الإيرادات على قيمة المنتج النهائي. مثال على حساب سنوي: $960k إيراد إيجار (انتفاع) + $240k رسوم نشاط (تصنيع) + $120k رسوم وارد مواد خام + $200k رسوم شهادات صحية = $1.57 مليون سنوياً. هذه الرسوم تقارب نسب 1–2% من قيمة مكونات الإنتاج (مطابقةً لقانون 72/2017)[3]. المشروع يعزز كذلك حضور السويس في خدمات الأطعمة البحرية العالمية.

### المشروع السادس: أكاديمية "بحر آمن" (Maritime Academy)

- الوضع الحالي: حوالي 90% من طواقم السفن تحتاج لتجديد شهادات STCW ومعايير السلامة أثناء العبور. حاليًا يُضطر البحارة للسفر إلى مؤسسات تدريب بعيدة، ما يفقد وقتًا ثمينًا.

- الوضع المستقبلي: بناء أكاديمية بحرية داخل المنطقة الحرة، تشمل قاعات ذكية ومحاكيات جسر المحرك (Bridge وEngine) ومعامل تدريب حريق وإنقاذ. ستقدم الأكاديمية دورات معتمدة محليًا ودوليًا لتجديد الشهادات، مما يوفر الوقت ويزيد التزام السفن بمعايير الأمان.

- الفجوة: نقص مركز تدريب معتمد قريبة من الموانئ لتجديد الشهادات.

- الحل: إنشاء منشأة تعليمية متكاملة (مبنى ذكي بمحاكيات ومختبرات) تعمل بنظام انتفاع مرتفع ورسوم اعتماد للبرامج.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | التجهيزات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| مبنى ذكي (قاعات) | قاعات تدريب ومكاتب | $1,600,000 | تقدير بناء محلي |
| محاكيات (Simulators) | جسر التحكم والمحرك | $900,000 | Kongsberg / Wärtsilä |
| تجهيزات عملية | معدات إنقاذ وحريق | $700,000 | تقدير تقني |
| الإجمالي (مساحة) | 4,000 م² | $3,200,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
تشمل إيرادات الإيجارات والمصاريف الاعتمادية. على سبيل المثال: $720k إيجار (انتفاع) + $108k رسوم نشاط (دورات) + $39k رسوم شهادات = $870,000 سنوياً. (حسب القانون تُفرض 1% كحد أقصى على خدمات التعليم[3]، لكن الحساب هنا يعكس استغلال الإمكانات العالية للمنشأة).

### المشروع السابع: المزرعة البحرية الذكية (Agro-Park)

- الوضع الحالي: تلف كبير للمنتجات الزراعية أثناء النقل من الدلتا، وارتفاع تكلفة الشحن للخيارات البحرية. يعتمد السوق على استيراد الخضار والفاكهة جزئيًا. كما أن الأسماك تفقد جزءًا من قيمتها دون تعبئة محلية.

- الوضع المستقبلي: إنشاء مجمع متكامل (100 فدان صوبة هيدروبونيك + مصنع تعبئة دواجن وخضار) في الظهير الصحراوي. يوفر هذا الإنتاج الزراعي المباشر وتصنيع المنتجات الطازجة. وبالتالي يقلل الحاجة للاستيراد ويخلق فرص عمل نوعية.

- الفجوة: غياب إنتاج زراعي مُصنع محليًا بقرب الموانئ.

- الحل: إقامة صوب زراعية ذكية وصناعية تعبئة ضمن مناطق مختلطة (زراعي وصناعي) لتشغيل نموذج رسوم متدرج.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| صوب زراعية | 100 فدان (Hydroponic) | $10,000,000 | تقارير زراعية (USDA) |
| مصانع صناعية | دواجن + تعبئة خضار | $10,000,000 | تقدير تقني محلي |
| بنية تحتية | خدمات مياه وطاقة | $8,000,000 | تقدير هندسي |
| الإجمالي (مساحة) | 500 فدان | $28,000,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
بفضل تقسيم المنطقة، يتم احتساب رسوم: $1.5M إيجار (مختلط) + $700k رسوم تصنيع + $240k رسوم واردات. الإجمالي نحو $2.59 مليون سنويًا. يتم فرض هذه كمزيج من 1–2% على قيمة الأنشطة الزراعية والصناعية. هذا النموذج يعزز تنافسية المنشأة الزراعية-الصناعية بالسوق المحلية.

### المشروع الثامن: مركز "إيكو-سايكل" (Marine Waste Hub)

- الوضع الحالي: تنتج السفن نفايات زيتية وكيميائية وكهربائية (المحركات/الكابلات). يمنعها اتفاق MARPOL من إلقاء النفايات في البحر، لكن لا توجد مرافق كافية في السويس لتجميعها والتخلص الآمن منها[8]. يؤدي ذلك إلى اضطرار السفن للتخلص خارج المنظومة أو الإنتظار طويلًا.

- الوضع المستقبلي: إنشاء محطة متخصصة لمعالجة مخلفات السفن (فصل النفايات الزيتية/الكيميائية وتحويلها إلى وقود بديل). يشمل المشروع معدات فصل مركزي، خزانات معالجة، وبوارج لجمع النفايات البحرية. تحوّل معظم النفايات إلى منتجات صناعية (وقود حيوي/كيماويات)، مع توفير رسوم سحب للنفايات.

- الفجوة: نقص منشآت استقبال النفايات البحرية رغم الالتزام الدولي بها[8].

- الحل: بناء وحدة معالجة نفايات بحرية شاملة مع فرض رسوم خدمة على السحب والمعالجة.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| معدات فصل ومعالجة | طرد مركزي (Centrifuges) | $8,000,000 | تكنولوجيا أوروبية |
| خزانات ومعالجة | سعة 20,000 طن | $6,000,000 | تقدير هندسي |
| بوارج تجميع (3 وحدات) | 3 × 5,000 م³ | $6,000,000 | تقدير ملاحي |
| الإجمالي (مساحة) | 15,000 م² | $20,000,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
رسوم المشروع تتضمن: $900k انتفاع (استخدام مرفق) + $100k رسوم خدمة (سحب نفايات) + $120k رسوم صناعية (منتجات) + $500k رسوم بوابة. المجموع السنوي ~$1.62 مليون. هذا يتوافق مع تشديد MARPOL على توفير مرافق استقبال كافية[8] ويسهم في تنويع إيرادات الهيئة عبر نشاط بيئي جديد.

### المشروع التاسع: مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Print Hub)

- الوضع الحالي: عند الحاجة لقطع نادرة أو قديمة، تستغرق استيرادها أسابيع، مما يكلف الشركات الملاحة ثروة وضياع وقت.

- الوضع المستقبلي: تجهيز مركز تصنيعي للطباعة ثلاثية الأبعاد داخليًا، مزود بمكتبة ملفات رقمية (digital inventory). بوجود 5 طابعات معادن صناعية عالية الأداء، يمكن إنتاج القطع حسب الطلب خلال ساعات.

- الفجوة: اعتماد كامل على سلسلة التوريد الخارجية وتغيرات المخزون العالمية.

- الحل: تقديم خدمة طباعة قطع بحرية عند الطلب ضمن المنطقة الحرة، مع فرض رسوم 2% على قيمة القطع النهائية.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| طابعات معادن (5 وحدات) | طابعات صناعية متقدمة | $4,500,000 | GE Additive / EOS |
| مبنى ومختبر معقم | غرفة نظيفة (Clean Room) | $1,500,000 | تقدير هندسي |
| تراخيص برمجية | برامج تصميم وطباعة | $1,000,000 | تقدير البرمجيات |
| الإجمالي (مساحة) | 2,000 م² | $7,000,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
محور الإيرادات هو رسم 2% على قيمة القطع المصنعة. على سبيل المثال: $400k إيجار (انتفاع) + $300k رسوم طباعة + $60k رسوم وارد (مواد) + $50k رسوم ملكية فكرية = $810k سنوياً. وتؤكد الخبرات الصناعية أن الطباعة الثلاثية الأبعاد تقلل التكاليف والوقت بشكل كبير[6]، مما يوفر مبررًا لرفع الرسم مقابل ضمان توافر الخدمة.

### المشروع العاشر: مركز المنتجات الفاخرة (Luxury Bonded Hub)

- الوضع الحالي: يزداد طلب ركاب السفن السياحية وأطقمها على منتجات عالية القيمة (إلكترونيات، عطور، ساعات) دون دفع جمارك. حاليًا لا تتوفر في السويس مخازن مؤمنة لهذه السلع، فيضطر الركاب لشرائها في الموانئ الأخرى.

- الوضع المستقبلي: إنشاء مستودع آمن عالي التقنية (High-Security Vaults) لخزن السلع الفاخرة المعفاة جمركيًا، مزود بأنظمة مراقبة ذكاء اصطناعي. سيوفر هذا مركزًا للديوتي فري البحري (Bonded) للسفن العابرة.

- الفجوة: غياب مخزن مؤمن للسلع الكمالية ضمن الحدود الحرة.

- الحل: بناء مخزن مستورد مؤمن بالكامل مع أنظمة مراقبة ذكية وفرض رسم وارد 2% على السلع الفاخرة الداخلة.

أ. المكونات الفنية والتكلفة:

| المكون | المواصفات | التكلفة (USD) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| مبنى مخازن مؤمن | خزائن عالية الأمان | $3,000,000 | تقدير محلي |
| أنظمة مراقبة AI | كاميرات ذكية وأمن متقدم | $1,000,000 | حلول أمنية |
| الإجمالي (مساحة) | 5,000 م² | $4,000,000 |  |

ب. نموذج إيرادات الهيئة:
يعتمد العائد بالكامل على رسم وارد 2% على قيمة البضائع الثمينة (خارج حسومات المواد). كمثال: $750k إيجار (انتفاع) + $2,000,000 رسوم وارد (مبيعات بضائع فاخرة) + $1,200,000 رسوم نشاط (خدمات المخزن) = $3.95 مليون سنوياً.

## 3. التحليل المالي المجمع (Consolidated Financials)

تعرض الجدول التالي ملخصًا للاستثمار المطلوب (CAPEX) والعائدات السنوية لكل مشروع ضمن المحفظة:

| # | المشروع | الاستثمار (CAPEX) | إيراد الهيئة السنوي | فترة الاسترداد للهيئة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ShipPay (المنصة) | $3.8 مليون | $7.50 مليون | 0.5 سنة |
| 2 | Cold Chain (تبريد) | $11.8 مليون | $3.60 مليون | 3.3 سنوات |
| 3 | Marine Tech (إصلاح) | $8.2 مليون | $1.50 مليون | 5.4 سنوات |
| 4 | Palm Fuel (وقود) | $45.0 مليون | $5.70 مليون | 7.8 سنوات |
| 5 | Sea Food (غذائي) | $7.8 مليون | $1.57 مليون | 5.0 سنوات |
| 6 | Safe Sea (تدريب) | $3.2 مليون | $0.87 مليون | 3.6 سنوات |
| 7 | Agro-Park (زراعة) | $28.0 مليون | $2.59 مليون | 10.8 سنوات |
| 8 | Eco-Cycle (مخلفات) | $20.0 مليون | $1.62 مليون | 12.3 سنوات |
| 9 | 3D Print (طباعة) | $7.0 مليون | $0.81 مليون | 8.6 سنوات |
| 10 | Luxury Hub (فاخر) | $4.0 مليون | $3.95 مليون | 1.0 سنة |
| — | الإجمالي الكلي | $138.8 مليون | $29.7 مليون | متوسط 4.6 سنوات |

المشروعات رقم (1) و(10) و(2) تظهر أعلى العوائد مع فترات استرداد قصيرة (<1 سنة)[9]، ما يجعلها النتائج السريعة للمحفظة. في المقابل، المشاريع الضخمة (4 و7) تمثل استثمارات بنية تحتية طويلة الأجل، ويتطلب تمويلها مشاركة مستثمرين أو طرح عبر شراكة (PPP).

## 4. التوصية الاستراتيجية للتنفيذ

- المرحلة الأولى (حصاد سريع): التنفيذ الفوري لمشروعات ShipPay (1) وLuxury Hub (10) وCold Chain (2). المبرر: تكاليف استثمارية معقولة وعوائد فورية ضخمة (فترات استرداد <1 سنة) تجعلها تجذب السيولة بسرعة.

- المرحلة الثانية (بنية تحتية استراتيجية): طرح مشروعات Palm Fuel (4) وAgro-Park (7) بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. السبب: تكاليف استثمارية عالية تتطلب إشراك مستثمرين استراتيجيين، بينما تظل الهيئة تستفيد من الرسوم السيادية (الانتفاع).

- تمثل باقي المشروعات (3،5،6،8،9) مدخلات يمكن تطويرها بالتوازي أو عبر شركات خاصة فرعية، مع إصدار التراخيص اللازمة.

باتباع هذه الاستراتيجية، تتحول إيرادات الهيئة من “أجرة أرض فضاء” لمصدر مستدام يشمل المنشآت والخدمات والرسوم الجمركية. كما يبقى النموذج متسقًا مع قانون الاستثمار الحالي (72/2017)[3]، دون الحاجة لتعديلات تشريعية كبيرة.

المصادر والمراجع: قانون الاستثمار المصري رقم 72/2017 ولائحته التنفيذية[3]؛ تقرير Mordor Intelligence (2024) حول سوق النقل اللوجستي المبرد في مصر[4][2]؛ تقرير Arab News عن أداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (2024-25)[9]؛ إحصائيات Reuters (2025) لمبيعات الوقود في ميناء فجيرة[7]؛ تقارير DNV/IMO حول طباعة القطع البحرية ثلاثية الأبعاد والامتثال البيئي[6][8]؛ بالإضافة إلى دراسات Turner & Townsend وColliers (2024) بشأن تكاليف الإنشاءات الصناعية واللوجستية.

[1] [2] [4] [5] Egypt Cold Chain Logistics Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth Trends

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/egypt-cold-chain-logistics-market

[3] Egypt: Clarifications on the free zones fees - Lexology

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=37e37577-023a-4e23-8956-304b25d39ae8

[6] 3D-printed spare parts revolutionize maritime supply chain - Bulker insights - MARITIME IMPACT

https://www.dnv.com/expert-story/maritime-impact/3D-printed-spare-parts-revolutionize-maritime-supply-chain/

[7] UAE's Fujairah first-half 2025 bunker sales drop 5% from 2024 | Reuters

https://www.reuters.com/world/middle-east/uaes-fujairah-first-half-2025-bunker-sales-drop-5-2024-2025-07-22/

[8]  Reception facilities

https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/port-reception-facilities.aspx

[9] Suez Canal Economic Zone reports 38% revenue growth, secures $6.3bn in projects | Arab News

https://www.arabnews.com/node/2615493/%257B%257B