# الفصل الرابع: محفظة المشروعات الاستراتيجية لتعظيم الإيرادات (2025-2030)

## "من تأجير الأرض إلى تصدير الخدمة والقيمة المضافة"

تمثل هذه المحفظة الاستراتيجية خارطة طريق لتعظيم إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وذلك عبر التحول الجذري في نموذج العمل من الاعتماد على "تأجير الأراضي الفضاء" إلى نموذج "تأجير المنشآت المجهزة" و**"تحصيل رسوم الخدمات والواردات"**. وقد تم تصميم المحفظة المكونة من 10 مشروعات لمعالجة الفجوات الهيكلية في خدمات تموين السفن بقناة السويس، مع الالتزام التام بعدم الحاجة لتعديل تشريعي، بالاعتماد الكلي على نظام مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات والواردات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية [1].

### 1. الملخص التنفيذي والمؤشرات المالية للمحفظة

تُظهر المؤشرات المالية للمحفظة قدرة عالية على تحقيق عوائد سريعة ومستدامة للهيئة، معززةً بذلك دورها كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.

| المؤشر المالي | القيمة | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| إجمالي الاستثمار المطلوب (CAPEX) | 138.8 مليون دولار | يشمل التكلفة الإنشائية والتشغيلية للمشروعات العشرة. |
| إجمالي الإيراد السنوي المتوقع للهيئة | 29.71 مليون دولار | متوسط العائد السنوي للهيئة من مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات والواردات. |
| العائد على استثمار الهيئة (ROI) | 21.4% | نسبة العائد السنوي إلى إجمالي الاستثمار. |
| فترة الاسترداد للهيئة (Payback Period) | 4.6 سنوات | متوسط الفترة اللازمة لاسترداد الهيئة لإجمالي استثمارها. |
| فرص العمل المباشرة | +3,200 وظيفة نوعية | وظائف ذات قيمة مضافة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الفنية. |

## 2. الإطار القانوني لتعظيم الإيرادات (مقابل الانتفاع ورسوم 2%)

يستند نموذج الإيرادات المقترح على المادة (41) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تنص على معاملة المشروعات في المناطق الحرة كالتالي:

"لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية: ... ثانياً - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة: ... 2 - لرسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ورسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات الخدمات." [2]

بناءً على ذلك، يتم تعظيم إيرادات الهيئة عبر الآليات التالية:

- مقابل الانتفاع (Usufruct): يتم تحديد مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع من الأرض أو المنشأة بقرار من مجلس إدارة الهيئة [3]. يركز المقترح على تأجير منشآت مجهزة بدلاً من الأراضي الفضاء، مما يرفع قيمة مقابل الانتفاع بشكل كبير (كما في مشروع مجمع التبريد).

- رسوم الخدمات (2% من الإيراد): يتم تطبيق رسم 2% على إجمالي الإيرادات المحققة للمشروعات الخدمية (مثل المنصة الرقمية، مركز الإصلاح، الأكاديمية).

- رسوم الواردات (2% من قيمة CIF): يتم تطبيق رسم 2% على قيمة البضائع الواردة للمنطقة الحرة، وهو ما يمثل الرافعة المالية الأكبر في مشروعات الوقود والمنتجات الفاخرة ذات القيمة العالية.

## 3. التفاصيل الكاملة للمشروعات العشرة (1-10) والمقارنة (قبل/بعد)

يقدم الجدول التالي مقارنة تفصيلية بين الوضع الحالي (الفجوة) والوضع المستقبلي (المنفعة) لكل مشروع، مع توضيح نموذج إيرادات الهيئة المعتمد.

| المشروع | الكود | التصنيف | الوضع الحالي (قبل التنفيذ) - الفجوة | الوضع المستقبلي (بعد التنفيذ) - المنفعة | الإيراد السنوي للهيئة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. المنصة الرقمية (ShipPay) | PROJ-1.1 | بنية تحتية تكنولوجية | غياب الشفافية وتأخر الإفراج الجمركي (16 ساعة). | "المسار الأخضر" للإفراج الفوري مقابل رسوم خدمة، وتحصيل 1.5% من إجمالي الفواتير المدارة. | $7.50 مليون |
| 2. مجمع التبريد (Cold Chain) | PROJ-1.2 | بنية تحتية لوجستية | رفض طلبات 28 سفينة/يومياً لعدم وجود مخزون جاهز تحت الرصيف. | مستودعات متعددة الحرارة بنظام "حق الانتفاع بالمنشآت" المجهزة، وزيادة حجم التموين. | $3.60 مليون |
| 3. مركز "إصلاح بحر" (Marine Tech) | PROJ-2.1 | خدمات فنية وصناعية | 95% من السفن تستورد قطع الغيار من الخارج (7 أيام انتظار). | ورش CNC ومخزن قطع غيار (Bonded) للتصنيع والإصلاح الفوري، وتحصيل رسوم نشاط وواردات. | $1.50 مليون |
| 4. محطة "وقود النخيل" (Palm Bunkering) | PROJ-2.2 | طاقة وتجارة (Cash Cow) | 40% من السفن تتزود في موانئ مجاورة لعدم توفر VLSFO بجودة وسرعة. | محطة عائمة (Mother Ship) وبوارج توزيع، والاعتماد على رسم الوارد (2% CIF) لقيمة الوقود الضخمة. | $5.70 مليون |
| 5. مركز "غذاء البحار" (Catering Hub) | PROJ-3.1 | تصنيع غذائي | طلب متزايد على الوجبات الجاهزة (HACCP/Halal) للسفن. | مطبخ مركزي صناعي لإنتاج وجبات معقمة ومجمدة، وتعظيم قيمة المنتج لرفع وعاء رسوم النشاط. | $1.57 مليون |
| 6. أكاديمية "بحر آمن" (Maritime Academy) | PROJ-3.2 | خدمات تعليمية | حاجة 90% من الطواقم لتجديد شهادات STCW/Safety أثناء العبور. | مركز تدريب ومحاكيات داخل الدائرة الجمركية، وتحصيل مقابل انتفاع مرتفع ورسوم اعتماد شهادات. | $0.87 مليون |
| 7. المزرعة البحرية الذكية (Agro-Park) | PROJ-7.0 | زراعي صناعي | تلف المنتجات القادمة من الدلتا وارتفاع تكلفة النقل. | صوبات زراعية ومصنع تغليف في الظهير الصحراوي، وتقسيم المناطق لتعظيم رسوم الانتفاع والنشاط الصناعي. | $2.59 مليون |
| 8. مركز "إيكو-سايكل" (Marine Waste Hub) | PROJ-8.0 | بيئي وصناعي | التزام السفن بـ MARPOL وعدم وجود مرافق معالجة كافية. | محطة معالجة مخلفات السفن وتحويلها لوقود بديل، وتحصيل رسوم خدمة سحب ورسوم بيع منتج نهائي. | $1.62 مليون |
| 9. مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Print Hub) | PROJ-9.0 | تكنولوجيا متقدمة | الحاجة لقطع غيار نادرة أو قديمة (Obsolete) بسرعة. | طباعة المعادن (Additive Manufacturing) حسب الطلب، وتحصيل رسوم 2% على قيمة المنتج النهائي عالية القيمة. | $0.81 مليون |
| 10. مركز المنتجات الفاخرة (Luxury Bonded Hub) | PROJ-10.0 | تجارة وتخزين (High Value) | احتياج السفن السياحية والطواقم لمنتجات Duty Free. | مستودع مؤمن للإلكترونيات والعطور والساعات، والاعتماد الكلي على 2% رسم الوارد لبضائع باهظة الثمن. | $3.95 مليون |

### 4. دراسة حالة مفصلة: مجمع التبريد اللوجستي (Suez Cold Chain)

تم اختيار هذا المشروع كنموذج يوضح التحول من تأجير الأرض إلى تأجير المنشأة المجهزة، وهو ما يمثل جوهر استراتيجية تعظيم الإيرادات.

#### أ. المكونات الفنية والتكلفة الإنشائية (CAPEX)

| المكون (المكون) | المواصفات (المواصفات) | التكلفة (USD) (التكلفة) | المرجع (المرجع) |
| --- | --- | --- | --- |
| مخازن تجميد (-25°C) | 3,000 م² | $2,800,000 | Turner & Townsend 2024 [4] |
| مخازن تبريد (+5°C) | 5,000 م² | $3,500,000 | تقدير السوق المحلي |
| مخازن جافة | 12,000 م² | $4,000,000 | Colliers Industrial [5] |
| مباني إدارية | 1,500 م² | $1,500,000 | - |
| الإجمالي | 21,500 م² (مساحة مبنية) | $11,800,000 |  |

#### ب. الإيرادات المتوقعة للهيئة (نموذج مقابل الانتفاع بالمنشآت)

| آلية الإيراد | الحساب | الإيراد السنوي (USD) |
| --- | --- | --- |
| مقابل انتفاع (تبريد) | 8,000 م² × $180/م² | $1,440,000 |
| مقابل انتفاع (جاف) | 12,000 م² × $90/م² | $1,080,000 |
| خدمات إضافية (مناولة، طاقة) | تقدير | $1,080,000 |
| إجمالي الإيراد السنوي للهيئة |  | $3,600,000 |

### 5. المقارنة التنافسية مع الموانئ المماثلة

لضمان تنافسية المشروع في السويس، تم إجراء مقارنة مع أسعار الخدمات المماثلة في الموانئ والمناطق الحرة الإقليمية والعالمية، مع التركيز على نموذج مقابل الانتفاع (الإيجار) وأسعار الوقود.

| الخدمة/المشروع | السويس (المقترح) | جبل علي (دبي) [6] | سنغافورة / الفجيرة [7] | التنافسية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إيجار التبريد (م²/سنة) | $180 | ~$249 (AED 915) | غير متوفرة مقارنة مباشرة | عالية: السعر المقترح أقل بنحو 27% من أسعار الإيجار في جبل علي، مما يضمن جذب المستثمرين. |
| رسوم الخدمات (النسبة) | 2% من إجمالي الإيراد | تختلف (رسوم ثابتة أو نسبة من الأرباح) | تختلف (رسوم ثابتة أو نسبة من الأرباح) | عالية: ربط إيراد الهيئة بالإيراد الكلي للمشروع (وليس صافي الربح) يضمن عائداً مستداماً ومحفزاً للمستثمر. |
| سعر وقود السفن (VLSFO) | $600/طن (افتراض المحفظة) | N/A | ~$450 - $500/طن (سعر فوري) | عالية: رغم أن سعر المحفظة أعلى قليلاً من السعر الفوري الحالي، إلا أن المشروع يركز على سد فجوة الجودة والسرعة، مما يبرر السعر. كما أن إيراد الهيئة (2% CIF) مضمون بغض النظر عن سعر البيع النهائي. |

### 6. الرسم البياني لتحليل المحفظة (Text-based Bubble Chart)

يوضح الرسم البياني التالي العلاقة بين حجم الاستثمار المطلوب والعائد السنوي المتوقع للهيئة، مما يحدد المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ (Quick Wins).

عائد سنوي عالي ($)

^

$8M   |                                     [1. ShipPay]

|

$6M   |                                                       [4. Palm Fuel]

|

$4M   |             [10. Luxury]

|             [2. Cold Chain]

$2M   |                     [7. Agro-Park]

|      [3. Repair] [5. Food] [8. Eco-Cycle]

$1M   | [6. Training] [9. 3D Print]

|

+--------------------------------------------------------------------> استثمار عالي ($)

$5M        $15M        $25M        $35M        $45M

التوصية الاستراتيجية للتنفيذ:

- المرحلة الأولى (الحصاد السريع - Quick Wins): التنفيذ الفوري لمشروعات ShipPay (1)، Luxury Hub (10)، و Cold Chain (2). السبب: تكلفة منخفضة نسبياً وعوائد ضخمة وفورية (فترة استرداد أقل من 3.3 سنة).

- المرحلة الثانية (البنية التحتية الاستراتيجية): طرح مشروعات Palm Fuel (4) و Agro-Park (7) بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP). السبب: تكلفة استثمارية عالية، ويفضل أن يتحملها مستثمر استراتيجي بينما تحتفظ الهيئة بالعوائد السيادية (2% رسوم وارد/نشاط).

## المراجع والمصادر

[1] قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.(مصر).
[2]المادة 41 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.(تنص على رسوم 2% على إيرادات الخدمات وقيمة السلع الواردة لمشروعات التخزين في المناطق الحرة).
[3]المناطق الحرة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).(تؤكد أن نظام مقابل الانتفاع السنوي هو النظام المطبق).
[4]Turner & Townsend, International Construction Market Survey 2024.(مرجع عام لتكاليف الإنشاءات العالمية).
[5]Colliers International, MENA Industrial & Logistics Market Report 2024.(مرجع عام لأسعار العقارات الصناعية).
[6]Jebel Ali Free Zone (JAFZA) Commercial Real Estate Listings.(بيانات أسعار إيجار المستودعات المبردة في جبل علي، دبي).
[7]Ship & Bunker / Bunker Index. (بيانات أسعار وقود السفن VLSFO الفورية في موانئ سنغافورة والفجيرة).